VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Město Varnsdorf nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

zadávané dle “Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“

„Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“

1. Veřejný zadavatel

Úřední název:		Město Varnsdorf

Poštovní adresa: 	nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika

statutární zástupce:	ThMgr. Roland Solloch, starostou města

kontaktní místo:	Odbor správy majetku a investic, Městský úřad Varnsdorf

email: varnsdorf@varnsdorf.cz

kontaktní osoba: 	Petr Šimek, email: petr.simek@varnsdorf.cz tel.: 417 545 190

Ing. Jaroslav Beránek, email: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz

tel.: 417 545 180

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem

„Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“.

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací, podle projektové dokumentace „Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“ a v souladu s platným územním souhlasem s umístěním stavby                                                č.j.: MUVA 422289/2019TogMa, ze dne 9. 9. 2019, vydaným Městským úřadem ve Varnsdorfu  - stavebním, které jsou součástí této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s instalací a zprovozněním náhradního zdroje elektrické energie pro napájení areálu nemocnice Varnsdorf, které spočívají zejména ve výstavbě zpevněné plochy pro umístění NZ, provedení zemního kabelového propojovacího vedení mezi NZ a hlavní rozvodnou nemocnice a souvisejících stavebních úpravách na konstrukcích v trase vedení (vnitroareálová komunikace, provětrávací kanál suterénu budovy). Předmět plnění zahrnuje i dodávku, instalaci a zprovoznění technologie náhradního zdroje.

V případě, kdy jsou v dokumentaci pro výběrové řízení specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se pouze o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v dokumentaci pro výběrové řízení. Je-li tedy v uvedené dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.

4. Rozsah předmětu plnění

Zpevněná plocha:

Pro umístění NZ bude vybudována zpevněná plocha o rozměru 3x10m z betonové dlažby (500x500x8mm) kladené nasucho na podkladní vrstvy z kameniva.

Propojovací kabelové vedení:

Výkop kabelové rýhy mezi nouzovým zdrojem a hlavní rozvodnou nemocnice vč. demontáže komunikace a zpevněných ploch ze silničních panelů, dodávka, uložení a propojení silových kabelů. Dodávka uložení a propojení datových a signalizačních rozvodů, dokončení zemních prací a úprav povrchů.

Nouzový zdroj:

Na základě výkonové bilance je navržen nouzový zdroj, který bude schopen pokrýt spotřebu elektrické energie celého areálu nemocnice. Navrhovaný výkon NZ: 500kVA/400kW.

Požadován je výhradně nový motorgenerátor od renomovaného výrobce s vlastním servisním střediskem a garancí servisních podmínek stanovených jako minimální touto zadávací dokumentací. Základní technické parametry navrženého zařízení jsou uvedeny v tabulce, která tvoří přílohu č. 8 této výzvy. Účastník výběrového řízení doplní do přílohy č. 8 technické parametry jím nabízeného zařízení.

Součástí předmětu plnění je dále:

-	zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby po jejím dokončení

-	provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich úspěšném provedení,

-	doložení atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech, protokolů o předvedení funkčnosti a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování,

-	dodávka návodu na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády,

-	dodávka všech provozních návodů a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy

-	zajištění zpracování všech dalších případných dokumentací potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace)

- 	zajištění průběžného úklidu stavbou dotčených ploch od případného znečištění způsobeného stavební a montážní činností, a to po celou dobu trvání stavby

-	celkový úklid před předáním díla tak, aby mohlo být dílo užíváno bez provádění jakéhokoliv úklidu ze strany objednatele

- 	dodávka kompletní dokumentace skutečného provedení díla

-		odborný servis NZ v průběhu záruční doby, tj. 5 let ode dne předání a protokolárního převzetí stavby, prováděný na základě servisní smlouvy zahrnující minimálně:

1)	pravidelné roční servisní prohlídky a údržba minimálně v rozsahu specifikovaném v příloze č. 9 této zadávací dokumentace, a to včetně pokrytí  veškerých nákladů na náhradní díly, provozní kapaliny, cestovné a práci servisních techniků; dostupnost servisního technika v nepřetržitém režimu.

2)	Podmínka nástupu na záruční opravy o nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady, a to i ve dnech pracovního volna nebo státem uznaných svátků (kontaktní údaje budou upřesněny před podpisem servisní smlouvy).

3)	Podmínka odstranění závad v rámci záručního servisu nejpozději do 72 h od nahlášení závady.

4)	Jestliže se reklamovaná vada projevuje jako havárie na díle, v důsledku které může dojít ke druhotným značným finančním škodám, nebo škodám na majetku, nebo může být ohroženo zdraví a životy osob, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace.

5)	Servisní smlouva bude uzavřena s příspěvkovou organizací Nemocnice Varnsdorf, která má budovu č.p. 2060 svěřenou do užívání, a to nejpozději ke dni předání a převzetí kompletního díla.

Požadavky související s prováděním díla

-	Zhotovitel bere na vědomí, že stavba technicky, věcně a časově navazuje a souběžnou stavbu „Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“  (investor město Varnsdorf) a zavazuje se ke koordinaci postupu prací s uvedenou stavbou. Kontaktní údaje na zhotovitele souběžné staveby obdrží vybraný zhotovitel nejpozději při předání staveniště.

-	Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby trvají práva uživatele areálu nemocnice, kterým je PO nemocnice Varnsdorf.

- 	Zhotovitel se zavazuje respektovat oprávněné požadavky PO Nemocnice Varnsdorf, které stanoví při předání staveniště s ohledem na zachování bezpečného provozu v areálu nemocnice Varnsdorf.

-	Zhotovitel je povinen dodržovat hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novel. Případné překročení stanovených limitů je možné pouze po předchozí dohodě s uživatelem objektu.

-	Zhotovitel se zavazuje, v průběhu provádění stavebních prací, zajistit bezpečný příjezd a přístup ke všem parkovacím plochám v areálu nemocnice a ke všem vstupům do budov v areálu nemocnice.

-	O způsobu odběru a úhrady jím spotřebovaných energií pro potřeby stavby a montážních prací uzavře zhotovitel písemnou dohodu s provozovatelem objektu, a to ještě před zahájením prací. Místa připojení budou upřesněna při předání staveniště za účasti provozovatele objektu, tj. PO  nemocnice Varnsdorf).

Požadavky související s plněním veřejné zakázky

-		Odborný servis technologie náhradního zdroje po dobu záruky a v době po skončení záruky bude řešen samostatnou servisní smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo o podmínkách této smlouvu dále jednat. Servisní smlouva bude uzavřena s příspěvkovou organizací Nemocnice Varnsdorf, která areál nemocnice provozuje a má svěřený do užívání.

Záruční doba:

Zadavatel požaduje minimální záruční dobu v délce 60 měsíců.

5. Doba a místo plnění zakázky:

datum otevírání obálek:							16.09.2020

předpokládaný datum podpisu smlouvy s vítězným uchazečem:		25.09.2020

předpokládané datum předání a převzetí staveniště:				29.09.2020

předpokládané datum zahájení stavebních prací:				01.10.2020

předpokládané datum ukončení stavebních prací:				30.11.2020

předpokládané datum uvedení NZ do provozu:				15.02.2020

předpokládaný datum předání a převzetí díla:	 			28.02.2020

předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:				28.02.2020

Místem plnění veřejné zakázky je prostor v areálu nemocnice č.p. 2280,ul. Karlova, Varnsdorf (na p.p.č. 4209/2, 4209/3, 4209/4 a st.p.č. 4208/1 v k.ú. Varnsdorf) a část 1.PP budovy nemocnice)

6. Požadavky na prokázání kvalifikace:

Účastník je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat splnění kvalifikace v níže uvedeném rozsahu. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je účastník, který prokáže splnění

-	A) Základní způsobilosti,

-	B) Profesní způsobilosti,

-	C) Technické kvalifikace.

A) Základní způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením, které je přílohou č.4 této výzvy.

B) Profesní způsobilost prokáže uchazeč předložením:

a)	výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b)	dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

c)	dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to v rozsahu osvědčení o autorizaci inženýra nebo technika v oboru Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

C) Technickou kvalifikaci prokáže uchazeč předložením:

a)	seznamu významných zakázek (příloha č.6 této výzvy) realizovaných uchazečem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele s uvedením kontaktní osoby, u které lze ověřit pravdivost informací uvedených uchazečem. Seznam musí obsahovat minimálně 3 realizované zakázky obdobného charakteru v uplynulých 5 letech o finančním objemu nejméně 2 000 000 Kč bez DPH u každé jednotlivé akce. Za zakázku obdobného charakteru se považuje provedení stavby, jejíž součástí je dodávka či výměna nouzového záložního zdroje (motorgenerátoru) o min. výkonu 500 kVA,

Uchazeč splňuje tuto část kvalifikace, pokud současně:

- alespoň 1 z těchto zakázek byla pro objekt významného charakteru (zdravotnické zařízení, datové centrum, centrální provozní dispečink apod.)

- alespoň 1 z těchto zakázek zahrnovala i instalace a zapojení vzdáleného dohledu (monitoring) motorgenerátoru

- alespoň 1 z těchto zakázek zahrnovala i výstavbu zemního kabelového propojovacího vedení

b)	seznamu zakázek za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, jejichž součástí nebo předmětem byla dodávka nouzového záložního zdroje (motorgenerátoru) s  uvedením, zda je u dodaného zařízení v současné době zajišťován odborný servis vlastním servisním střediskem dodavatele.

Uchazeč splňuje tuto část kvalifikace, pokud jeho činnost na trhu v oblasti dodávek záložních zdrojů (motorgenerátů) trvá min 10 let, počet dodaných záložních zdrojů v tomto období činí minimálně 20 ks a odborný servis je v současné době dodavatelem smluvně zajišťován minimálně u 10 z nich.

c)	seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů:

1x Stavbyvedoucí:

-	vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Pozemní stavby, nebo středoškolské vzdělání stavebního směru

-	osvědčení o autorizaci v oboru Technika prostředí staveb dle zákona č. 360/1992 Sb.,

-	minimálně 3 roky praxe v oboru

-	praxe v oblasti pozemních staveb - vykonávání funkce hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího na minimálně 2 stavbách, z toho minimálně 1 stavba z oboru pozemních staveb (budovy občanské vybavenosti, nebo průmyslové objekty), kde součástí stavby byly i technologické celky – vyhrazená elektrická zařízení v hodnotě min 2 000 000 Kč. bez DPH

U výše uvedených osob účastník doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob

odpovědných za plnění veřejné zakázky:

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělaní,

- informace o členství v profesních organizacích,

- délka odborné praxe.

Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů minimálně v prosté kopii. Zadavatelem požadovaná čestná prohlášení v rámci této Zadávací dokumentace musí být podepsaná osobou oprávněnou účastníka zastupovat (tj. statutárním orgánem dodavatele, případně jinou zmocněnou osobou, kdy dodavatel musí ke své nabídce přiložit kopii takového zmocnění této osoby, a to jako součást dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace).

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kvalifikační způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto výběrového řízení..

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Jejich případné nedoložení je důvodem pro vyloučení dodavatele.

Využití poddodavatele

Pokud má uchazeč v úmyslu plnit část veřejné zakázky pomocí jiné osoby (poddodavatele), uvede ve své nabídce části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a uvede identifikační údaje každého poddodavatele.

Uchazeč uvede v nabídce seznam poddodavatelů ucelených částí díla, se kterými uchazeč uvažuje při plnění veřejné zakázky (příloha č. 5 této výzvy) .

Pokud dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavatelům, je povinen tuto skutečnost v nabídce uvést.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost (v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence -  pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje) každý dodavatel samostatně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace, s výjimkou kritéria výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence -  pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 9.3 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady technické kvalifikace v rozsahu seznamu stavebních prací nebo v rozsahu osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 9.3 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

7. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomická výhodnost nabídky.

Rozhodná cena pro hodnocení je cena bez DPH.

Hodnotící kritéria a jejich váha:

Dílčí kritérium 								Váha v procentech

1) nabídková cena díla									90%

2) nabídková cena za odborný servis náhradního zdroje po dobu 5 let			10%

1) Pro výpočet bodového ohodnocení v rámci kritéria „nabídková cena díla“ se použije následujícího vzorce:

Hodnota nejvhodnější nabídky

Počet bodů kritéria = 100x ----------------------------------------------

Hodnota posuzované nabídky

2) Pro výpočet bodového ohodnocení v rámci kritéria „nabídková cena za odborný servis náhradního zdroje po dobu 5 let“ se použije následujícího vzorce:

Hodnota nejvhodnější nabídky

Počet bodů kritéria = 100x ----------------------------------------------

Hodnota posuzované nabídky

3) Bodová hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritérií „nabídková cena díla“, „reference“ a „nabídková cena za odborný servis dle servisní smlouvy po dobu 5 let“ budou vynásobena vahou daného dílčího hodnotícího kritéria. Výsledné hodnoty dílčích hodnotících kritérií se sečtou.

Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů.

8. Cena a způsob stanovení nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla, jako pevná a nepřekročitelná a bude obsahovat kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další náklady nezbytné k včasnému a řádnému provedení díla dle PD, technologických postupů pro navržené materiály a systémy, ČSN a právních předpisů vztahujících se na dílo. V ceně budou zahrnuty i náklady na sjednaná pojištění a zajištění poskytnutých bankovních záruk.

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění dle Krycího listu (přílohy č. 1 této výzvy):

I.)					Cena díla v Kč bez DPH

DPH v Kč 21 %

Celková cena díla v Kč včetně DPH

II.)					Cena za odborný servis NZ v Kč bez DPH

DPH v Kč 21 %

Celková cena za odborný servis NZ v Kč včetně DPH

-	Účastník ve své nabídce ceny díla předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění. Pro vytvoření oceněného soupisu prací účastník závazně použije soupis prací dodávek a služeb předmětné zakázky dodaný zadavatelem v elektronické podobě (příloha č. 3 této výzvy).

Cena díla bude stanovena na základě projektové dokumentace (příloha č. 2 této výzvy) předané zájemci zadavatelem, přičemž pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (příloha č. 3 této výzvy). V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr, kde žádná změna není přípustná.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

- 	Účastník ve své nabídce ceny za odborný servis nouzového zdroje uvede celkovou cenu za veškeré činnosti a materiál uvedené ve specifikaci součástí předmětu plnění odst. 1.) této výzvy.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků

9. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou zpracovány jako samostatný dokument ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo a jsou přílohou č. 7 této výzvy.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo osobou příslušně zmocněnou (originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka). Účastník do návrhu Smlouvy o dílo doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.  Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení účastníka z výběrového řízení.

10. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna po dohodě s kontaktními osobami zadavatele. S ohledem na charakter prací, které budou prováděny za provozu areálu zdravotnického zařízení, doporučuje zadavatel dodavatelům se prohlídky místa plnění zúčastnit, a to za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik.

Prohlídka místa plnění slouží k seznámení se dodavatelů s technickými detaily, provozními podmínkami, možnostmi a případnými omezeními při realizaci díla, a to prostou vizuální prohlídkou. Pokud při prohlídce vzniknou nejasnosti a budou směřovat k vyjasňování zadávací dokumentace, je dodavatel povinen písemně požádat o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatele. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy zveřejní na profilu zadavatele.

11. Obsah a forma nabídky

- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu (příloha č. 1 této výzvy)

- doklady prokazující splnění kvalifikace

- doplněná tabulka s technickými parametry navrhovaného zařízení (příloha č. 8)

- návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou

- návrh servisní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem

- termíny plnění, harmonogram prací

- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících

- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny

- nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podání nabídek

- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva – „Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“ - NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídky jsou přijímány v českém jazyce.

12. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 16.09.2020 v 10:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

Otevírání obálek se uskuteční dne 16.09.2020 v 10:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Varnsdorf (nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf; přízemí, místnost č. 25). Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

13. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu

ThMgr. Roland Solloch

starosta města