SMLOUVA  O  DÍLO   č.

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku

Objednatel:				Město Varnsdorf

Sídlo:					nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 					00261718

DIČ:					CZ00261718

Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:				19-0921388329/0800

Zastoupený ve věcech smluvních: 	Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města

Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jaroslavem Beránkem, vedoucím odb. správy             					majetku a investic, MěÚ Varnsdorf

tel.: 417 545 180

e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz

Ing. Klárou Hájkovou, referentkou odb. správy majetku a

investic, MěÚ Varnsdorf

tel.: 417 545 182

e-mail: klara.hajkova@varnsdorf.cz

(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsáno v obchodním rejstříku

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.:

kontaktní e-mail:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

(dále jako „zhotovitel“)

Čl. 1	Předmět Smlouvy

  - Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že pro Objednatele provede dílo uvedené v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. 4 Smlouvy ve lhůtách a za podmínek touto Smlouvou stanovených.

  - Předmětem této Smlouvy je dodávka technické – projektové dokumentace výtahu a celková výměna 1 ks výtahu (dále jen „Dílo“) v rozsahu dle Technické specifikace (dále jen „Technická specifikace“), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

  - Dílo podle této smlouvy spočívá v komplexní rekonstrukci 1 ks nákladního výtahu v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu dle ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50, ostatních ČSN a evropských technických schválení vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky a platných předpisů EU zahrnující: demontáž stávajících výtahů, dodávku a montáž výtahů vč. stav. přípomocí a instalačních rozvodů a ekologickou likvidaci odpadů. Předmětem dodávky je i poskytnutí služeb spočívajících v zajištění všech náležitostí nutných pro započetí prací a uvedení zařízení do provozu, tj. projekt ke stavebnímu povolení, realizační projekt, výrobní dokumentaci, statický výpočet, požárně bezpečnostní řešení včetně vyjádření HZS, vyjádření dotčených orgánů, stavební povolení, předepsané zkoušky a uvedení do provozu vč. zajištění servisu výtahů. Rekonstrukcí výtahů se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek a montáží nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s rekonstrukcí výtahů, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla a jeho užívání nezbytné.

  - Stavební práce po demontáži původního výtahu spojené se stavební připraveností pro montáž a dokončovací práce po montáži nového výtahu jsou předmětem této Smlouvy. Jejich provedení bude v souladu s výkresovými podklady zhotovitele a v termínu realizace dle čl. 3.2 této Smlouvy jsou nezbytným předpokladem splnění díla.

  - Je-li předmětem této Smlouvy více kusů výtahů, jedná se o dílčí plnění, jimž jsou přidělena samostatná zakázková čísla. Místa dílčích plnění, dílčí ceny, platební podmínky a doba plnění jsou uvedeny v této smlouvě.

  - Odborný servis bude řešen samostatnou servisní smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo o podmínkách této servisní smlouvy dále jednat. Servisní smlouva bude uzavřena se společností Regia, a. s., bytovou správou.

Čl. 2	Místo plnění

2.1  	Místem plnění je ul. Karolíny Světlé 3014 Varnsdorf.

Čl. 3	Doba plnění

3.1	Zhotovitel se zavazuje vytvořit Dispoziční výkres do 4 týdnů ode dne účinnosti 	Smlouvy. Objednatel se zavazuje vyjádřit k Dispozičnímu výkresu do 7 dnů od jeho 	doručení Objednateli. Nevyjádří-li se Objednatel v této lhůtě, platí, že Objednatel 	Dispoziční výkres schválil. V případě pochyb o dni doručení platí, že Dispoziční 	výkres byl doručen nejpozději třetím dnem po jeho prokazatelném odeslání 	Zhotovitelem Objednateli. Toto schválení je potřebné jen v případě, že stavební práce 	zajišťuje objednatel.

  - Termín realizace předmětu Díla:

za podmínky včasného vydání stavebního povolení / ohlášení bez ohledu zda toto 	zajišťuje objednatel či zhotovitel. V opačném případě bude na základě oboustranné 	dohody smluvních stran navržen nový termín realizace předmětu díla. Doba odstávky 	výtahu (doba demontáže a následné montáže) nepřesáhne 50 kalendářních dnů.	Zhotovení stavebních prací nutných k demontáži a montáži výtahu provede zhotovitel.

  - Přesný termín realizace Díla sdělí Zhotovitel prostřednictvím pověřeného montážního 	mistra Objednateli do 14 dnů, nejpozději však 5 dnů před zahájením prací.

  - Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli permanentní vstup (zejména poskytnutím 	klíčů, vstupních kódů, apod.) do nemovitostí, v nichž bude Dílo prováděno, zejména 	mu umožní zaměření stavebnětechnické situace výtahových šachet a v nich použitých 	technologií a sousedních prostor. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli výtahovou 	šachtu, stávající výtahové technologie a přilehlé prostory, včetně prostor (dále jen 	„staveniště“) nejpozději den před zahájením prací. Objednatel touto Smlouvou 	prohlašuje, že je oprávněn udělit a uděluje Zhotoviteli právo vstupu do 	nemovitostí, 	v kterých bude prováděno Dílo.

  - V případě porušení jakýchkoli smluvních povinností Objednatele je Zhotovitel 	oprávněn přerušit plnění Smlouvy a přiměřeně prodloužit sjednané doby plnění 	s přihlédnutím ke svým kapacitním možnostem a dalším závazkům. Zhotovitel po tuto 	dobu není v prodlení. Nové termíny plnění Zhotovitel písemně oznámí Objednateli.

Čl. 4	Cena a platební podmínky

4.1	Cena předmětu této Smlouvy je v souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 	pozdějších předpisů sjednána dohodou a činí:

cena bez DPH 		,- Kč

DPH 15%			,- Kč

cena včetně DPH		,- Kč

4.2 	Zhotovitel bude fakturovat bez DPH. Dílo spadá do režimu přenesené daňové 	povinnosti dle §92a – 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 	pozdějších předpisů (daň odvede zákazník).

4.3 	Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu po dokončení díla na základě 	faktury vystavené zhotovitelem s náležitostmi daňového dokladu, ve výši a se 	splatností uvedenou níže:

  - záloha ve výši 0,- Kč po podpisu smlouvy o dílo

  - konečná faktura – zbývající část ceny za dílo po předání a převzetí díla se splatností 21 dní.

  - Objednatel je povinen uhradit smluvní cenu zhotoviteli bezhotovostním převodem, 	případně v hotovosti v sídle zhotovitele. V případě bezhotovostní platby se částka 	považuje za zaplacenou dnem jejího připsání na účet zhotovitele.

  - Zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě jeho prodlení se zaplacením 	faktur smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 	Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 ti dnů od jejího vyúčtování zhotovitelem.

  - Zhotovitel bude fakturovat za každý výtah samostatně.

Čl. 5	Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

5.1 	Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla 	objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 	uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí 	být uplatněna u zhotovitele v záruční době.

5.2 	Záruční doba činí: 60 měsíců, je-li výtah v odborné servisní péči zhotovitele.

5.3	Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem 	doloženém podepsaným předávacím protokolem.

5.4 	Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem 	nebo zásahem vyšší moci.

5.5 	Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli 	níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní uplatněné vady,

b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady 	neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám,

c) uhradí objednateli veškeré vady vzniklé i následné škody,

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu 	uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 	dohody smluvních stran.

5.6	Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky přijetí uplatnění vady díla s 	uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve 	lhůtě 24 hodin od uplatnění vady,

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin 	od uplatnění vady.

5.7	Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen 	zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V 	případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu 	odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

5.8	Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k výtahovému zařízení, které je předmětem Smlouvy, včetně řídícího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy zařízení („řídící programové vybavení“) zůstávají majetkem Zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje neexkluzivní licenci budoucímu provozovateli zařízení (a Objednateli v jeho zastoupení) k použití řídícího programového vybavení výhradně k provozu zařízení pro jeho vlastní účely. Nabyvatel nemá právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídícím programovým vybavením. Licence stejného rozsahu bude poskytnuta případnému novému vlastníkovi zařízení.

Čl. 6	Provádění díla

6.1	Zhotovitel:

a) se zavazuje realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a v souladu s příslušnými 	předpisy, pravidly a normami,

b) se zavazuje realizovat dodávku a montáž kabiny výtahu bez využití subdodavatele,

c) se zavazuje předložit seznam subdodavatelů veřejné zakázky v souladu s 	ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění,

d) zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby díla od zapojovacích míst k místu 	spotřeby na staveništi,

e) odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, které bude pro dílo používat,

f) nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám 	závazky a práva vyplývající z této smlouvy,

g) se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez 	smluvního podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které 	by tímto jednáním vznikly,

h) zajistí vlastním nákladem pojištění všech svých zaměstnanců a dále třetích osob, 	oprávněných ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by tyto 	osoby na staveništi mohly utrpět,

i) nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech 	osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele 	vůči objednateli,

j) nese nebezpečí škody na zhotovovaných věcech až do řádného provedení díla,

k) je povinen vést ode dne předání a převzetí pracoviště stavební deník, do kterého 	zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou; 	povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků nebo vydáním 	kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).

6.2	Objednatel:

a) předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu, formou oboustranně 	podepsaného zápisu ve stavebním deníku.

Čl. 7 	Předání a převzetí díla

7.1 	Zhotovitel:

a) vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla nejpozději 	5 dní před termínem dokončení,

b) připraví společně s objednatelem protokol o předávání a převzetí díla se soupisem 	případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění, bude-li objednatel přejímat dílo s 	vadami a nedodělky,

c) do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidí staveniště. O předání 	a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

7.2 	Objednatel:

a) zahájí přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí 	této výzvy zhotovitele. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, 	nejsou důvodem odmítnutí převzetí jinak řádně provedeného díla.

b) připraví společně se zhotovitelem protokol o předávání a převzetí díla se soupisem 	případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění, bude-li objednatel přejímat dílo s 	vadami a nedodělky,

c) převezme vyklizené staveniště do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 	díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí objednatel případné 	nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

Čl. 8	Pojištění díla

8.1	Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla mít uzavřenou pojistnou smlouvu proti 	škodám, ztrátám nebo poškozením, jež by mohla vzniknout na jakémkoliv majetku 	nebo jakékoliv osobě při plnění díla dle této smlouvy tak, aby byla pojištěním pokryta 	rizika během doby provádění díla. Pojistná smlouva bude krýt škody do výše nejméně 	2 000 000 Kč.

Čl. 9 	Smluvní pokuty

9.1	Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 	zhotovitele:

a) s termínem dokončení díla,

b) s odstraněním zařízení staveniště a uvedením staveniště do původního stavu,

c) s odstraněním vad oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 	předání a převzetí díla,

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

Výše smluvní pokuty při prodlení v plnění díla podle písm. a) činí 0,05% z ceny díla 	za každý i započatý den prodlení.

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle písm. b) činí 1.000,- Kč za každý 	den prodlení.

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle písm. c) činí 1.000,- Kč za každou 	vadu a den prodlení.

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle písm. d) činí 500,- Kč za každou 	vadu a den prodlení.

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní 	strany.

Smluvní pokuta zhotovitele dle bodu 9.1, v celkové výši v součtu však max. 10% (deset procent) z celkové ceny díla.

9.2	Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění zaplatit 	zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 10	Společná a závěrečná ujednání

10.1	Objednatel prohlašuje, že předmět plnění sjednaný výše je určen pro stavbu pro 	bydlení a splňuje tak dle zák. č. 261 / 2007 Sb. podmínky pro uplatnění snížené sazby 	DPH.  Dále Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH.

10.2 	Záruční doba po splnění Díla činí 60 měsíců, je-li výtah v odborné servisní péči  	Zhotovitele. Opravy vykonané v průběhu záruční doby tuto dobu neprodlužují, pokud 	oprava záruční vady nevyřadila výtah z provozu na dobu delší jak 1 den. Pak se záruka 	prodlouží o dobu, kterou byl výtah vyřazen z provozu.

10.3	Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení, výzvy, notifikace, sdělení apod. 	podle této Smlouvy musí být písemná a zaslána prostřednictvím poštovní přepravy, a 	to na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pokud dojde 	ke změně těchto adres u některé ze Smluvních stran, je tato Smluvní strana povinna 	neprodleně oznámit druhé Smluvní straně tuto změnu, a to způsobem dle tohoto bodu 	Smlouvy.

10.4	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky smlouvy. 	Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků 	k ní.

10.5 	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i 	zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.

10.6	Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Varnsdorf č. ze dne.

10.7	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, 	vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  	Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 	vlastnoručními podpisy.

10.8	 Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve 	smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10.9	Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

a) Technická specifikace zakázky

b) Rozpočet stavby

c) Časový harmonogram postupu prací

Ve Varnsdorfu dne  					V …..

………………………………………….	          ………………………………………….

Za objednatele					Za zhotovitele

Město Varnsdorf

Ing. Stanislav Horáček

starosta města